# 🧭 RodelSoft Platform — Arquitectura Oficial v1

## (Base para MVP serio con salida a producción controlada)

Objetivo: transformar el proyecto actual (Portal + catálogo + launch + POS) en una plataforma multi-tenant de aplicaciones con crecimiento ordenado, segura, desplegable y extensible.

# 1) 🎯 Decisión estratégica principal

## RodelSoft ya no es “una app con varias pantallas”

## RodelSoft es una plataforma SaaS multi-app / multi-tenant

Eso significa que a partir de hoy vamos a pensar en 4 capas:

- Portal (UX de entrada)

- Control Plane / IAM (identidad, permisos, contratos, catálogo)

- Launch / Routing seguro entre apps

- Apps de negocio (POS y futuras apps)

# 2) 🏛️ Arquitectura oficial v1 (roles por componente)

## A. Portal (Frontend Shell)

### Rol:

Es la cara visible de la plataforma.

### Responsabilidades:

- mostrar login

- restaurar sesión visual al entrar a /

- mostrar catálogo de apps del usuario

- seleccionar cliente cuando aplique

- lanzar apps

- branding / experiencia homogénea

### NO debe hacer:

- lógica de permisos compleja

- consultas directas a BD

- convertirse en backend de negocio

- emitir tokens por sí mismo

- administrar contratos/usuarios desde backend propio

### Tecnología actual:

- React + Vite (bien para este rol)

### Estado futuro:

- seguir siendo el front door de la plataforma

- evolucionar a UI Shell / Design System Host

## B. Control Plane / IAM

### (Conceptualmente: tu actual app-hija-1)

⚠️ Recomendación oficial: dejar de pensar en app-hija-1 como “app hija comercial”
y pasar a pensarla como:

# RodelSoft Control Plane

(o si quieres nombre interno: rodelsoft-iam / platform-admin)

### Rol:

Es el núcleo administrativo y de seguridad de toda la plataforma.

### Responsabilidades:

- autenticación (login/logout/session)

- validación de sesión

- usuarios

- empresas / clientes

- catálogo de aplicaciones disponibles

- permisos por usuario / cliente / app

- suscripciones / contratación por cliente-app

- reglas de acceso

- API interna para otras apps (futuro)

- auditoría administrativa (futuro)

### Debe exponer:

- endpoints internos/externos controlados como:

  - /login

  - /logout

  - /me

  - /my/apps

  - /permissions/check

  - /clients/...

  - /subscriptions/...

### NO debe hacer:

- UI principal del portal (eso es Portal)

- lógica de negocio de POS

- acoplarse visualmente a una sola app comercial

### Conclusión oficial:

# Sí: app-hija-1 se convierte conceptualmente en el Control Plane / IAM

No necesitas renombrar archivos hoy, pero la decisión arquitectónica sí queda tomada.

## C. Launch Service

### Rol:

Es el broker seguro entre Portal y las apps.

### Responsabilidades:

- recibir solicitud de launch (app_id, client_id)

- validar que el usuario puede abrir esa app para ese cliente

- resolver URL destino

- inyectar contexto seguro (o redirigir con parámetros mínimos)

- servir como capa de desacoplamiento entre catálogo y apps

### Debe validar:

- usuario autenticado

- cliente permitido

- app contratada

- app habilitada

- ruta destino registrada

### Futuro:

- firmar launch context / tokens efímeros

- telemetry de launches

- circuit breaker si app está caída

### Conclusión:

# Launch Service se queda como pieza separada

Muy buena decisión tenerlo.

## D. Apps de negocio (ej. POS)

### Rol:

Entregar funcionalidad de negocio.

### Ejemplos:

- POS

- Inventario

- CRM

- Facturación

- Nómina

- Reportes

- etc.

### Responsabilidades:

- UI y backend propios de negocio

- persistencia propia de negocio

- lógica de negocio propia

- respetar contexto recibido (app_id, client_id, usuario)

- consultar al Control Plane vía API (futuro), NO vía BD directa

### NO deben hacer (objetivo futuro):

- consultar directo la BD de Control Plane

- asumir que son dueñas de autenticación global

- depender rígidamente del Portal

### Conclusión:

# Cada app debe ser desplegable de forma independiente

aunque al inicio compartan infraestructura física.

# 3) 🧱 Arquitectura de datos oficial v1

## A. Separación lógica obligatoria desde ya

### Recomendación oficial:

# Separar al menos en 2 bases de datos lógicas

### 1) Control Plane DB

Ejemplo:

- rodelsoft_control_db

### Contiene:

- users

- clients

- applications

- permissions

- memberships

- subscriptions

- launch config

- catálogos administrativos

### 2) POS DB

Ejemplo:

- rodelsoft_pos_db

### Contiene:

- categories

- products

- sales

- sale_items

- (futuro) cash sessions / tickets / taxes / inventory movements

## ⚠️ Decisión oficial importante

### NO imponemos todavía:

- una base por empresa

- un servidor por app

- un servidor por cliente

### SÍ imponemos:

- cada app debe poder tener su propia base

- cada app debe ser desacoplable

- el Control Plane debe vivir separado de las apps de negocio

👉 Esto hace el proyecto factible.

# 4) 🧬 Modelo multi-tenant oficial v1

## Tenant principal = Client / Empresa

En tu caso:

- ARAR = tenant / cliente

### El usuario:

- es global en la plataforma

- puede pertenecer a uno o más clientes

- puede tener permisos distintos por cliente y por app

## Reglas oficiales:

### Un usuario puede:

- pertenecer a múltiples empresas (si lo permites)

- tener múltiples roles

- ver solo apps contratadas por la empresa en contexto

- tener permisos distintos por app

## Modelo recomendado (conceptual)

### Core:

- users

- clients

- applications

### Membresías:

- user_client_memberships

  - user_id

  - client_id

  - role

  - status

### Permisos:

- permissions

  - user_id

  - client_id

  - app_id

  - role o flags

### Contratación:

- client_app_subscriptions

  - client_id

  - app_id

  - status

  - start_date

  - end_date

  - plan_code

  - max_users (opcional)

# 5) 🔐 Modelo de autenticación y autorización oficial v1

## Autenticación (quién eres)

### Responsable:

# Control Plane / IAM

### Flujo:

- Usuario entra a /

- Portal llama a Control Plane (/app1/login hoy)

- Control Plane emite cookie/token de sesión

- Portal rehidrata sesión con /my/apps

## Autorización (qué puedes hacer)

### Responsable:

# Control Plane / IAM

### Reglas:

- ¿puede este usuario ver esta app?

- ¿puede abrir esta app para este cliente?

- ¿tiene suscripción activa?

- ¿puede operar dentro de esta app?

## Dentro de la app (ej. POS)

### Recomendación oficial v1:

- POS valida token actual

- POS valida contexto (app_id, client_id)

- POS valida permiso con reglas actuales (temporal)

- Futuro: POS consulta Control Plane API en vez de BD directa

# 6) 🎨 Arquitectura visual oficial v1 (UI Shell)

Tu punto del header fue MUY importante.

## Decisión oficial:

# Toda app debe integrarse visualmente al ecosistema RodelSoft

### Pero sin obligar una UI idéntica rígida.

## Se define un:

# RodelSoft UI Shell

### Componentes base:

- header estándar

- branding/logo

- nombre de app

- cliente actual (si aplica)

- usuario actual

- menú usuario

- volver a apps

- logout

- footer estándar

- variables visuales comunes (colores, spacing, tipografía)

## Implementación recomendada:

### v1 (simple y factible)

- shared-shell.css

- shared-header.html (si SSR)

- o plantilla reusable por app

- guía visual mínima

### v2

- librería de componentes compartida

# 7) 🛰️ Regla oficial de integración entre apps

### Hoy:

- algunas apps consultan directo proyectos_db

## Decisión oficial:

# Eso queda permitido solo como deuda técnica temporal, no como arquitectura objetivo.

### Arquitectura objetivo:

Las apps deben hablar con:

# Control Plane API

no con la BD del Control Plane.

## Política de transición:

### Permitido temporalmente:

- acceso directo a Control Plane DB por apps ya existentes (ej. POS)

### Objetivo:

- migrar gradualmente a API interna

# 8) 🌍 Regla oficial de despliegue

Tu punto 7 fue excelente.

## Decisión oficial:

# Toda app debe poder desplegarse de forma independiente

### Puede ser:

- otro contenedor

- otro compose

- otro host

- otra URL

- otro subdominio

- otra VM

### MVP:

- al menos otro contenedor/servicio independiente validado por Launch

# 9) 🚫 Lo que NO vamos a hacer todavía (decisiones de contención)

Para mantener el proyecto factible.

### NO ahora:

- BYODB por cliente

- un servidor por cliente

- microservicios extremos

- pagos automáticos complejos

- billing engine completo

- constructor GPT de apps antes de estabilizar base

- refactor masivo del portal a framework enterprise

- RBAC ultra complejo desde el día 1

# 10) 🧩 Backlog ejecutable priorizado (orden real)

Ahora sí, el backlog como lo ejecutaría yo.

# 🔴 FASE 4.2 — Corrección multi-tenant mínima obligatoria

## Objetivo:

Que POS deje trazabilidad real por cliente.

## Entregables:

- Agregar a pos_sales:

  - client_id (obligatorio)

  - app_id (recomendado)

  - created_by / username (muy recomendado)

- Ajustar create_sale() para guardar esos valores

- Ajustar SaleResponse si aplica

- Ajustar reportes/consultas futuras pensando en tenant

- Script de migración / ALTER TABLE

## Prioridad:

# P0

# 🔴 FASE 4.3 — Decisión e implementación inicial de separación de DB

## Objetivo:

Separar Control Plane de POS.

## Entregables:

- Definir nueva DB:

  - rodelsoft_control_db

  - rodelsoft_pos_db

- Configurar POS para apuntar a su propia DB

- Mantener Control Plane con la suya

- Documentar variables de entorno por app

- Verificar que POS siga funcionando sin usar tablas administrativas locales

## Nota:

### En esta fase probablemente detectarás qué sigue consultando directo a Control Plane DB.

## Prioridad:

# P0/P1

# 🔴 FASE 4.4 — Prueba de app externa (obligatoria)

## Objetivo:

Validar que RodelSoft realmente puede hospedar apps externas.

## Entregables:

- Crear app demo externa (Hello Rodel App)

- Desplegarla en:

  - otro contenedor

  - idealmente otro servicio fuera del stack principal

- Registrar en catálogo

- Lanzar desde Portal

- Validar:

  - sesión

  - permisos

  - contexto (app_id, client_id)

  - navegación

  - volver a apps

## Prioridad:

# P0

# 🟠 FASE 4.5 — Documento y decisión oficial de Control Plane

## Objetivo:

Dejar congelada la arquitectura base.

## Entregables:

- Declarar oficialmente:

  - app-hija-1 = Control Plane / IAM

- Renombrado conceptual (aunque no físico)

- Lista de endpoints “dueños” del Control Plane

- Definir qué NO debe vivir en Portal

- Definir qué NO debe vivir en apps

## Prioridad:

# P0/P1

# 🟠 FASE 5 — UI Shell unificado

## Objetivo:

Que el ecosistema se vea como una sola plataforma.

## Entregables:

- Header común

- Footer común

- CSS compartido

- Contrato visual mínimo para apps

- Integración en:

  - login

  - catálogo

  - POS

## Prioridad:

# P1

# 🟠 FASE 6 — Contratación mínima / suscripción

## Objetivo:

Que el acceso dependa de un estado contractual real.

## Entregables:

- client_app_subscriptions

- Estados:

  - trial

  - active

  - suspended

  - expired

- Filtrar catálogo por contrato activo

- Bloquear launch si no está activo

- (Opcional) banner visual de expiración

## Prioridad:

# P1

# 🟠 FASE 7 — Administración delegada por empresa

## Objetivo:

Que ARAR administre solo ARAR.

## Entregables:

- membresías usuario-cliente

- rol admin de empresa

- gestión de usuarios por empresa

- asignación de permisos solo sobre apps contratadas

- altas/bajas de usuarios internos

## Prioridad:

# P1/P2

# 🟡 FASE 8 — Control Plane API (transición)

## Objetivo:

Eliminar consultas directas a Control Plane DB desde apps.

## Entregables:

- diseñar endpoints internos

- auth entre servicios

- migrar POS a API

- dejar acceso directo a DB solo como legado temporal

## Prioridad:

# P2 alto

# 🟡 FASE 9 — Endurecimiento operativo

## Objetivo:

Salir a producción sin “puntos ciegos”.

## Entregables:

- migraciones (Alembic o SQL versionado)

- backups + restore probado

- logs por servicio

- health checks reales

- monitoreo mínimo

- manejo de concurrencia de stock

- auditoría básica

## Prioridad:

# P1/P2 (varios subtemas)

# 🔵 FASE 10 — GPT constructor de apps hijas

## Objetivo:

Automatizar generación de apps ya sobre una base estable.

## Requisito previo:

No empezar hasta que estén completas al menos:

- Fase 4.2

- Fase 4.4

- Fase 4.5

- Fase 5

## Prioridad:

# P3

# 11) ⚠️ Riesgos críticos que debes tener presentes

Te los dejo como radar ejecutivo.

### Riesgo 1 — Acoplamiento oculto a Control Plane DB

Hoy ya existe.
Hay que mapearlo.

### Riesgo 2 — Concurrencia de stock

Si habrá más de un usuario en POS, esto sube de prioridad.

### Riesgo 3 — Falta de migraciones

Cambiar tablas manualmente te va a explotar.

### Riesgo 4 — Falta de trazabilidad por tenant

Lo resuelve Fase 4.2.

### Riesgo 5 — Portal demasiado “inteligente”

No lo conviertas en backend.

# 12) 🧠 Decisiones oficiales (congeladas desde hoy)

Para que no sigamos improvisando.

## Quedan oficialmente definidas:

- Portal = UI Shell

- app-hija-1 = Control Plane / IAM

- Launch Service = broker seguro entre catálogo y apps

- POS = app de negocio independiente

- Control Plane DB separada de POS DB

- Tenant principal = client/empresa

- Usuarios globales + membresías/permisos por cliente/app

- Apps deben migrar de acceso directo a DB → Control Plane API

- No se implementa aún BYODB ni servidores por cliente

- GPT constructor se pospone hasta estabilizar plataforma

# 13) 🎯 Mi recomendación del siguiente paso (muy concreta)

No saltemos a 4 cosas a la vez.

## El siguiente paso correcto es:

# FASE 4.2 — Multi-tenant persistente en POS

Porque es:

- pequeño

- muy importante

- de alto valor

- habilita reportes correctos

- alinea con tu visión SaaS

# 14) 🚀 Qué te propongo hacer en el siguiente mensaje

Si quieres, el siguiente paso ya puede ser 100% ejecutable:

# FASE 4.2: diseño + cambios exactos para agregar client_id, app_id y created_by a pos_sales

Y yo te entrego:

- ALTER TABLE SQL

- cambios a modelos SQLAlchemy

- cambios a schemas

- cambios a create_sale()

- impacto en reportes futuros

- orden de despliegue sin romper lo actual